# Novel Creator — LLM 驱动的小说创作 Agent

LLM 实施阶段需求设计文档

全量规划 · 分层实施 · 连续验收 · 用户可控

| 文档用途 | 供 LLM 或开发者按工程阶段实施 Novel Creator。 |
| --- | --- |
| 阶段定义 | 阶段是依赖层和验收切片，不是传统产品版本。 |
| 默认架构 | Flutter 全平台、本地优先、OpenAI 兼容 LLM 接入。 |
| 核心闭环 | 项目创建 -> 章节写作 -> Agent 修订 -> 用户审核 -> 保存导出。 |
| 交付内容 | Word 总文档 + 分阶段 Markdown 文档包。 |

# 目录

00 需求总纲与实施原则

定义产品目标、用户价值、LLM 实施方式、全局边界和验收方法。

01 阶段 0：领域模型与状态协议

统一实体、状态机、权限、副作用和跨模块契约，是后续 LLM 实施的地基。

02 阶段 1：基础工程与本地存储

定义 Flutter 工程骨架、模块边界、本地数据库、设置、安全和迁移策略。

03 阶段 2：项目工作台与编辑闭环

定义项目空间、章节树、编辑器基础行为、保存、恢复和最基础导出闭环。

04 阶段 3：Agent 基础能力与工具契约

定义 LLM Client、对话、工具调用、AgentTask 状态、写作类工具输入输出。

05 阶段 4：修订追踪与审核

定义 AI 修改如何进入正文、diff 粒度、接受/拒绝、撤销/重做、冲突和修订历史。

06 阶段 5：结构化小说知识库

定义角色、世界观、笔记、大纲、时间线和一致性检查所需的数据与交互。

07 阶段 6：联网搜索与引用治理

定义搜索流程、网页提取、资料卡、引用、缓存、版权边界和前端架构限制。

08 阶段 7：高级会话、分支与时光机

定义多 Session、上下文摘要、分支、快照、回溯和合并的边界，避免概念失控。

09 阶段 8：导出与多端体验

定义 TXT、Markdown、EPUB、PDF、DOCX 导出，以及桌面、平板、手机的响应式交互。

10 验收测试矩阵

把各阶段需求转成可执行测试清单，供 LLM 逐项生成与验证。

11 LLM 实施工作流与提示词模板

把需求转成 LLM 可执行的工作流、任务拆分和提示词模板。

# 00 需求总纲与实施原则

定义产品目标、用户价值、LLM 实施方式、全局边界和验收方法。

## 1. 文档目的

本文档将 Novel Creator — LLM 驱动的小说创作 Agent 从产品蓝图改写为可由 LLM 按阶段实施的需求设计规格。这里的“阶段”不是传统版本规划，而是工程依赖层与验收切片：所有目标功能可以在总架构中一次性纳入设计，但必须按可运行闭环逐层生成、测试、集成和回滚。

核心原则：

全量规划：一次性确定产品目标、领域模型、交互框架和扩展方向。

分层实施：按照依赖关系推进，不按“简化版/完整版”区分产品价值。

连续验收：每一阶段都有可运行产物、验收用例和失败降级。

用户可控：Agent 是协作者，不能绕过用户确认直接破坏正文、设定或项目资产。

本地优先：默认所有创作资产保存在本地，联网与模型调用必须透明可控。

## 2. 产品定位

Novel Creator 是面向长篇小说、网文和长文虚构创作的本地优先 AI 写作工作台。它不是“聊天生成器”，而是把正文编辑、项目知识库、Agent 协作、修订审核、资料调研和成稿导出整合在一个创作空间中。

推荐定位表述：

一个本地优先的 AI 小说创作工作台，帮助作者管理大纲、角色、世界观、章节正文和调研资料，并通过可审核的 Agent 修订机制完成续写、改写、润色和一致性检查。

## 3. 目标用户与核心任务

| 用户类型 | 高频任务 | 关键体验要求 |
| --- | --- | --- |
| 网文作者 | 快速构思、分章写作、日更续写、节奏检查 | 低摩擦、高产出、章节连贯、字数统计 |
| 业余创作者 | 从想法生成大纲、完善角色、慢速写作 | 易上手、少配置、能解释 AI 建议 |
| 专业作者 | 资料管理、修订审核、版本对比、导出投稿 | 控制感、可追踪、可回滚、导出质量稳定 |
| LLM 实施者 | 按规格生成模块、运行测试、修复集成问题 | 接口清楚、数据结构稳定、验收标准明确 |

## 4. 全局用户闭环

最重要的产品闭环如下：

1. 用户创建小说项目，填写标题、类型、语言、目标风格。 2. 用户输入故事创意，Agent 生成多个方向或大纲建议。 3. 用户选定方向，生成章节结构、角色卡和世界观初稿。 4. 用户打开某一章，在编辑器中写作或让 Agent 续写。 5. Agent 的正文修改以修订形式进入编辑器，用户接受、拒绝或二次改写。 6. 用户随时将资料、搜索结果、设定写入项目知识库。 7. Agent 基于项目知识库检查角色、时间线、设定和风格一致性。 8. 用户选择格式导出成稿。

任何功能都应服务于这条闭环；不能服务闭环的功能需要默认隐藏或作为高级能力。

## 5. 阶段划分

| 阶段 | 名称 | 目标产物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段 0 | 需求协议与领域模型 | 统一术语、实体、状态机、权限矩阵 | 无 |
| 阶段 1 | 基础工程与本地存储 | Flutter 工程骨架、数据库封装、设置管理 | 阶段 0 |
| 阶段 2 | 项目工作台与编辑闭环 | 项目/章节/编辑器/保存/导出基础闭环 | 阶段 1 |
| 阶段 3 | Agent 基础能力 | LLM Client、对话面板、基础写作工具 | 阶段 1-2 |
| 阶段 4 | 修订追踪与审核 | diff、接受/拒绝、撤销/恢复、修订历史 | 阶段 2-3 |
| 阶段 5 | 结构化小说知识库 | 角色、世界观、笔记、大纲和一致性索引 | 阶段 0-4 |
| 阶段 6 | 联网搜索与引用 | 搜索、提取、资料卡、引用治理、缓存 | 阶段 3、5 |
| 阶段 7 | 高级会话与时光机 | 多 Session、摘要、分支、快照、回溯 | 阶段 3-5 |
| 阶段 8 | 导出与多端体验完善 | EPUB/PDF/DOCX、响应式布局、快捷键 | 阶段 2、4、5 |

## 6. 全局非功能要求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 可靠性 | 任意 Agent 操作失败不能损坏用户正文；所有写入操作应有事务或可恢复记录。 |
| 性能 | 打开项目首屏不加载全部章节正文；长章节应懒加载；流式生成不阻塞编辑器。 |
| 隐私 | API Key 本地加密保存；联网搜索和模型调用前应明确哪些文本会被发送。 |
| 可移植 | 项目应支持导出为单个项目包，便于备份和未来云同步。 |
| 可测试 | 每个 Agent 工具、存储仓库、编辑器命令、导出格式都有验收用例。 |
| 可降级 | 搜索、模型、导出高级格式失败时，基础编辑和本地保存必须继续可用。 |

## 7. LLM 实施规则

给 LLM 生成代码时，应遵守以下规则：

不允许一次生成无边界的大模块；每次生成必须声明改动文件、接口和测试方式。

数据模型先行，UI 和 Agent 不得私自定义重复模型。

所有会修改项目数据的 Agent 工具必须返回结构化结果，由应用层统一写入。

编辑器与 Agent 解耦；Agent 不直接操作 UI 控件，只提交 EditorCommand 或 RevisionPatch。

所有异步任务必须有状态：pending、running、succeeded、failed、cancelled。

所有失败都必须进入可展示错误对象，禁止只打印日志。

## 8. 全局完成定义

一个阶段被认为完成，需要同时满足：

功能路径可在 UI 中执行。

数据能正确保存、关闭应用后恢复。

至少包含正常路径、失败路径、边界输入的测试。

文档中定义的实体和接口没有被临时字段绕开。

用户可理解当前状态，不会因为 Agent 执行中、失败或取消而丢失内容。

# 01 阶段 0：领域模型与状态协议

统一实体、状态机、权限、副作用和跨模块契约，是后续 LLM 实施的地基。

## 1. 阶段目标

阶段 0 的目标是把产品概念模型转成工程模型。该阶段不追求 UI 完成，而是让后续所有模块共享同一套实体、枚举、状态机和权限规则。

完成后，LLM 在实现编辑器、Agent、导出和存储时，不应再自行发明 Project、Chapter、Revision、Session 等结构。

## 2. 核心实体

| 实体 | 说明 | 关键关系 |
| --- | --- | --- |
| Project | 小说项目根对象 | 包含 Outline、Chapter、Character、Worldbuilding、Note、Session、Snapshot |
| OutlineNode | 大纲节点，可表示卷/章/节/场景 | 可关联 Chapter，可嵌套 |
| Chapter | 正文写作单位 | 属于 Project，可绑定 OutlineNode，拥有 content 与 revisions |
| Revision | 修订记录 | 属于 Chapter，由用户或 Agent 产生，可接受/拒绝 |
| Character | 角色卡 | 属于 Project，可被章节、笔记、关系图引用 |
| SettingEntry | 世界观设定条目 | 属于 Project，可按分类索引 |
| Note | 资料或灵感笔记 | 可来自用户输入、Agent 摘要或搜索结果 |
| Session | Agent 对话会话 | 属于 Project，可绑定阶段、任务、上下文快照 |
| AgentTask | Agent 工具执行实例 | 记录输入、输出、状态、副作用 |
| Snapshot | 项目快照 | 用于回溯、分支或手动备份 |

## 3. 推荐基础模型字段

以下为工程字段建议，具体语言可用 Dart class / freezed / json_serializable 表达。

Project {

id, title, author, description, language, genre, tags,

defaultStyleProfileId?, activeChapterId?, createdAt, updatedAt,

schemaVersion, localEncryptionEnabled

}

Chapter {

id, projectId, outlineNodeId?, title, order,

contentFormat: markdown | delta | html,

content, plainTextCache, wordCount,

status: draft | reviewing | revised | locked | published,

createdAt, updatedAt

}

Revision {

id, projectId, chapterId,

source: user | agent,

operation: insert | delete | replace,

rangeAnchor, beforeText, afterText,

status: pending | accepted | rejected | superseded,

prompt?, model?, agentTaskId?, createdAt, resolvedAt?

}

## 4. 内容格式协议

| 格式 | 用途 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| markdown | 推荐默认正文格式 | 利于 diff、导出、存储和 LLM 处理；富文本能力以扩展标记表达。 |
| delta | 后续增强富文本编辑 | 适合复杂富文本，但需要导出层适配。 |
| html | 导入/导出中间格式 | 不建议作为主存储格式，避免清洗复杂。 |

## 5. 章节状态机

章节状态用于 UI、导出和 Agent 决策。

draft -> reviewing -> revised -> published

|          |            |

+----------+------------+-> locked

规则：

draft：可自由编辑。

reviewing：存在待处理修订。

revised：修订已处理但尚未发布。

published：导出或标记完成，可继续解锁编辑。

locked：临时锁定，防止 Agent 任务执行期间冲突写入。

## 6. Agent 权限矩阵

| 操作 | 默认权限 | 用户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生成建议 | 允许 | 不需要 | 只显示建议，不写入项目。 |
| 插入正文 | 受限 | 需要 | 生成内容进入 pending revision 或草稿区。 |
| 替换选区 | 受限 | 需要 | 必须保留 beforeText。 |
| 删除正文 | 高风险 | 必须 | 不能静默删除，只能生成删除修订。 |
| 创建笔记 | 允许 | 可选 | 搜索摘要可自动入资料箱，但需可撤销。 |
| 修改角色/设定 | 受限 | 需要 | 以建议形式呈现。 |
| 联网搜索 | 可配置 | 首次需要 | 显示查询词、来源和缓存状态。 |
| 导出文件 | 允许 | 需要选择路径/格式 | 不改变项目正文。 |

## 7. 跨模块事件

建议定义领域事件，便于解耦 UI、Agent、存储和索引：

ProjectCreated

ChapterContentChanged

RevisionCreated

RevisionAccepted

RevisionRejected

CharacterUpdated

NoteCreated

AgentTaskStarted

AgentTaskCompleted

AgentTaskFailed

SnapshotCreated

ExportCompleted

事件应只描述事实，不直接执行业务逻辑。

## 8. 阶段验收

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 实体定义 | 所有核心实体有 id、projectId、createdAt、updatedAt、schemaVersion 或迁移策略。 |
| 状态机 | 章节、修订、AgentTask 均有明确状态和转换规则。 |
| 权限矩阵 | 每个会写入项目数据的 Agent 操作都有确认规则。 |
| 序列化 | 实体可 JSON 序列化和反序列化，字段缺失有默认值或迁移逻辑。 |
| 示例数据 | 提供一个包含项目、章节、角色、笔记、会话、修订的完整样例。 |

# 02 阶段 1：基础工程与本地存储

定义 Flutter 工程骨架、模块边界、本地数据库、设置、安全和迁移策略。

## 1. 阶段目标

阶段 1 负责建立可持续扩展的工程基础。目标不是做漂亮界面，而是确保项目结构、依赖注入、存储仓库、设置管理和错误处理足够稳定，后续 LLM 生成模块时不会互相污染。

## 2. 推荐目录结构

lib/

app/                 # 路由、主题、应用壳

core/                # 通用错误、结果类型、日志、时间、ID

domain/              # 实体、枚举、领域服务、接口

data/                # 本地存储、DTO、Repository 实现

agent/               # Agent Engine、Tool Registry、LLM Client

editor/              # 编辑器模型、命令、diff、revision

features/

projects/

workspace/

knowledge_base/

settings/

export/

infra/

llm/

search/

file_system/

## 3. 架构原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| Domain 不依赖 UI | 实体和业务规则不引用 Flutter Widget。 |
| Agent 不直接写 UI | Agent 返回结构化 Command / Patch，由应用层应用。 |
| Repository 封装存储 | UI 不直接访问 Hive/Isar Box。 |
| 错误显式化 | 使用 AppResult 或类似结构表达成功/失败。 |
| 可替换基础设施 | LLM、Search、Export、Storage 都通过接口隔离。 |

## 4. 本地存储选型

推荐使用 Isar 或 Hive 均可。若强调查询、索引和关系，可优先 Isar；若强调简单 Key-Value 和快速落地，可优先 Hive。无论使用哪种，都应通过 Repository 层隔离，避免上层绑定具体数据库。

建议存储分区：

projects：项目元数据。

chapters：章节正文与缓存字段。

revisions：修订记录。

knowledge：角色、世界观、笔记、资料卡。

sessions：对话、Agent 任务、上下文快照。

settings：模型、服务商、主题、写作偏好。

export_logs：导出记录。

## 5. 设置与密钥管理

| 设置项 | 要求 |
| --- | --- |
| 服务商配置 | base_url、api_key、model、display_name、enabled。 |
| API Key | 本地加密保存；Web 端必须提示暴露风险或使用代理。 |
| 默认模型 | 全局默认 + 项目覆盖 + 单次对话临时切换。 |
| 写作偏好 | 语言、默认风格、是否自动建议、默认生成长度。 |
| 安全提示 | 首次联网搜索、首次发送正文到模型时展示说明。 |

## 6. 数据迁移

所有实体应包含 schemaVersion。迁移策略：

MigrationPlan {

fromVersion,

toVersion,

description,

dryRun(),

apply(),

rollbackHint

}

迁移前应自动创建项目备份。迁移失败时，应保留旧数据并提示用户导出备份。

## 7. 基础错误模型

建议统一错误结构：

AppError {

code,

message,

userMessage,

technicalDetail?,

recoverable,

suggestedAction?,

source: storage | llm | search | editor | export | unknown

}

用户界面展示 userMessage；日志记录 technicalDetail。

## 8. 阶段验收

| 验收项 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 工程可运行 | Flutter App 可启动，桌面/Web 至少一个平台正常。 |
| 存储可用 | 可创建、读取、更新、删除 Project 与 Chapter。 |
| 设置可保存 | 服务商配置关闭重开后仍存在，API Key 不以明文展示。 |
| 错误可展示 | 模拟存储失败和模型配置缺失时，UI 有明确提示。 |
| 测试覆盖 | Repository、设置、序列化、迁移至少有基础测试。 |

# 03 阶段 2：项目工作台与编辑闭环

定义项目空间、章节树、编辑器基础行为、保存、恢复和最基础导出闭环。

## 1. 阶段目标

阶段 2 建立用户真正能写作的工作台：创建项目、管理章节、打开编辑器、编辑正文、自动保存、恢复内容、导出 Markdown/TXT。该阶段是产品可用性的最小闭环，不依赖高级 Agent。

## 2. 主界面信息架构

| 区域 | 桌面端 | 移动端 |
| --- | --- | --- |
| 项目入口 | 项目列表 + 最近项目 | 项目列表首页 |
| 左侧栏 | 大纲/章节/角色/资料切换 | 抽屉或底部导航进入 |
| 中间区 | 编辑器主区域 | 单页编辑器 |
| 右侧栏 | Agent 面板，可折叠 | 独立 AI 页面或底部 Sheet |
| 顶部栏 | 项目标签、保存状态、导出、设置 | 标题、更多菜单、保存状态 |

## 3. 项目创建流程

用户流程： 1. 点击“新建项目”。 2. 输入标题、作者、语言、类型，可选一句创意。 3. 系统创建项目、默认大纲根节点和第一章。 4. 进入工作台，光标定位到第一章正文。

默认项目结构：

Project

OutlineRoot

第一卷（可选）

第一章

Chapter: 第一章

Session: 默认助手

## 4. 章节树需求

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| 新建章节 | 可在当前节点后、子级或末尾创建。 |
| 重命名 | 标题变更应同步到大纲节点和导出目录。 |
| 排序 | 支持拖拽或上移/下移；order 字段稳定。 |
| 状态标识 | 显示 draft/reviewing/revised/published。 |
| 字数显示 | 章节节点显示缓存字数。 |
| 软删除 | 删除前确认；默认进入回收区或可撤销。 |

## 5. 编辑器基础行为

推荐默认正文格式为 Markdown。编辑器应具备：

标题、正文、引用、列表、分隔线等基础写作格式。

自动保存：停止输入 1-2 秒后保存，切换章节前强制保存。

保存状态：已保存、保存中、保存失败、本地冲突。

字数统计：章节字数、项目总字数、今日新增字数。

撤销/重做：用户编辑必须进入 undo/redo 栈。

只读状态：导出中、迁移中、章节锁定时显示只读提示。

## 6. 内容保存策略

保存策略建议：

用户输入 -> EditorState -> debounce -> ChapterRepository.saveContent()

-> update plainTextCache / wordCount / updatedAt

约束：

切换章节前不得丢失未保存内容。

保存失败时不能清空编辑器，应保留本地内存态并提示重试。

长章节保存应避免全项目重写。

## 7. 基础导出

| 格式 | 阶段 2 要求 |
| --- | --- |
| TXT | 按章节标题和正文顺序拼接，章节间空行分隔。 |
| Markdown | 保留标题层级、正文 Markdown、章节顺序。 |
| 项目包 JSON | 导出完整项目数据，用于备份和迁移。 |

## 8. UX 关键细节

用户首次进入工作台，应看到“开始写作”而不是复杂配置。

Agent 面板可以存在但默认折叠或显示轻量入口。

多项目标签页仅在桌面端展示；移动端回到项目列表切换。

保存状态必须始终可见，降低创作焦虑。

## 9. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 新建项目 | 创建后自动进入第一章，关闭重开仍可打开。 |
| 编辑保存 | 输入正文后自动保存，重启后内容一致。 |
| 章节管理 | 新建、重命名、排序、删除后结构正确。 |
| 导出 TXT/MD | 导出文件包含全部章节且顺序正确。 |
| 保存失败 | 模拟写入失败时，用户内容不丢失并可重试。 |

# 04 阶段 3：Agent 基础能力与工具契约

定义 LLM Client、对话、工具调用、AgentTask 状态、写作类工具输入输出。

## 1. 阶段目标

阶段 3 让应用具备基础 AI 协作能力：用户可以在项目内和 Agent 对话，调用续写、改写、扩写、缩写、润色等工具。该阶段的重点是“结构化输出”和“副作用受控”，而不是让 Agent 自主完成全部创作。

## 2. LLM Client 要求

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| OpenAI 兼容 | 支持 base_url、api_key、model、temperature、max_tokens。 |
| 流式输出 | SSE 或兼容流式响应，支持取消。 |
| 错误归一 | 认证失败、限流、网络失败、模型不存在均转为 AppError。 |
| 成本估算 | 记录 prompt_tokens、completion_tokens；不可靠时标记 estimated。 |
| 模型选择 | 全局默认、项目默认、单次任务覆盖。 |

## 3. Agent Engine 结构

AgentEngine

- SessionManager

- ContextBuilder

- ToolRegistry

- TaskRunner

- SafetyGuard

- ResultInterpreter

职责划分：

SessionManager 管理对话消息和阶段。

ContextBuilder 从项目中选择必要上下文。

ToolRegistry 注册可调用工具及契约。

TaskRunner 执行工具，记录 AgentTask。

SafetyGuard 检查权限和确认要求。

ResultInterpreter 将模型输出转成结构化结果。

## 4. AgentTask 状态机

created -> queued -> running -> succeeded

|-> failed

|-> cancelled

AgentTask 必须记录：

taskType

input JSON

output JSON

status

startedAt / completedAt

model

tokenUsage

error

sideEffects

## 5. 写作工具契约

| 工具 | 输入 | 输出 | 副作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| write | projectId, chapterId, instruction, targetLength, contextScope | generatedText, summary, warnings | 默认无；用户确认后生成 revision |
| continue_write | chapterId, cursorContext, targetLength | continuedText, stopReason | 默认无；可插入为 pending revision |
| rewrite | selectedText, instruction, styleProfile | revisedText, changeSummary | 生成 replace revision |
| expand | selectedText, targetLength, focus | expandedText, additionsSummary | 生成 replace revision |
| condense | selectedText, targetLength, keepPoints | condensedText, removedPoints | 生成 replace revision |
| polish | selectedText, styleGoal, strictness | polishedText, styleNotes | 生成 replace revision |

## 6. 工具输入输出示例

RewriteInput {

projectId,

chapterId,

selectedText,

instruction,

styleProfileId?,

contextRefs: [characterIds, settingEntryIds, noteIds]

}

RewriteOutput {

revisedText,

changeSummary,

warnings,

confidence,

suggestedRevisionPatch

}

输出必须是可解析结构。若模型返回纯文本，ResultInterpreter 应尝试修复；修复失败则显示为普通建议，不得写入正文。

## 7. 上下文构建规则

ContextBuilder 应按任务选择上下文：

续写：当前章节前后文、章节大纲、相关角色、世界观摘要。

改写：选区、所在段落、用户指令、风格配置。

一致性检查：章节摘要、角色卡、世界观规则、时间线。

脑暴：项目简介、已有大纲、用户偏好。

上下文过长时，优先保留：用户明确选中文本 > 当前章节摘要 > 相关角色/设定 > 最近对话 > 全局背景。

## 8. 对话面板需求

右侧 Agent 面板包含：

当前会话标题和阶段标签。

消息列表，支持流式显示。

工具执行状态：正在读取上下文、正在生成、等待确认、已失败。

快捷操作：续写本章、改写选区、总结当前章、检查一致性。

取消按钮：流式生成可中止，中止内容作为草稿建议保留。

## 9. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 配置模型 | 输入 base_url/api_key/model 后可发起测试请求。 |
| 普通对话 | 用户提问后 Agent 流式回复，消息保存到 Session。 |
| 续写章节 | 基于当前章节生成续写建议，但不静默覆盖正文。 |
| 改写选区 | 选中文本后生成 revisedText 和 changeSummary。 |
| 取消任务 | 生成中取消后状态为 cancelled，已有正文不被破坏。 |
| 失败提示 | 认证失败/网络失败/限流均显示可理解错误。 |

# 05 阶段 4：修订追踪与审核

定义 AI 修改如何进入正文、diff 粒度、接受/拒绝、撤销/重做、冲突和修订历史。

## 1. 阶段目标

阶段 4 是产品专业性的核心。Agent 不能直接覆盖作者正文，而是以可审查、可撤销、可追溯的修订进入编辑器。该阶段要把“AI 生成”转化为“作者可控的编辑建议”。

## 2. 修订粒度

| 粒度 | 用途 | 默认策略 |
| --- | --- | --- |
| 整段级 | 续写、扩写、缩写、段落改写 | 默认使用，降低审核疲劳。 |
| 句子级 | 润色、语气调整 | 作为可选精细模式。 |
| 字符/词级 | 拼写、标点、细微措辞 | 不建议默认展示，容易造成噪音。 |

## 3. RevisionPatch 协议

RevisionPatch {

chapterId,

baseContentHash,

operation: insert | delete | replace,

anchor: {

type: range | paragraphId | cursor,

start?, end?, paragraphId?, offset?

},

beforeText,

afterText,

source: agent | user,

metadata: { prompt, model, taskId, summary }

}

baseContentHash 用于判断 Agent 生成期间正文是否已变化。若 hash 不一致，应进入冲突处理。

## 4. 审核模式

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 单条审核 | 逐条接受/拒绝 Revision | 精修段落、敏感修改 |
| 段落审核 | 一个段落内的多个修改整体处理 | AI 改写整段 |
| 整体审核 | 接受/拒绝一次 AgentTask 的全部修改 | 续写大段或批量润色 |
| 预览模式 | 原文/新文/修订视图切换 | 用户比较整体效果 |

## 5. 接受/拒绝规则

接受修订：

将 afterText 应用到正文。

Revision.status = accepted。

记录 resolvedAt。

操作进入 undo 栈。

拒绝修订：

保留或恢复 beforeText。

Revision.status = rejected。

不改变用户正文。

操作进入 undo 栈。

若用户手动编辑了包含 pending revision 的区域：

将原 revision 标记为 superseded。

提示“该修订已因手动编辑失效”。

## 6. 冲突处理

| 冲突 | 处理 |
| --- | --- |
| 生成期间用户编辑了同一区域 | 不自动应用；显示冲突，提供复制建议/重新生成。 |
| 章节已被锁定或删除 | AgentTask 失败，保留输出为会话消息。 |
| baseContentHash 不一致 | 尝试按 anchor 重新定位；失败则进入手动应用。 |
| 多条修订重叠 | 按创建时间排序；后续修订依赖前一条状态。 |

## 7. Undo/Redo 规则

所有修订相关操作都必须进入编辑器命令栈：

EditorCommand

- InsertText

- DeleteText

- ReplaceRange

- CreateRevision

- AcceptRevision

- RejectRevision

- AcceptRevisionGroup

- RejectRevisionGroup

撤销“接受修订”时，应恢复 pending 状态或恢复原文，具体取决于实现复杂度；最低要求是恢复正文内容并保留修订历史。

## 8. 修订历史面板

修订历史应展示：

时间

来源：用户/Agent

工具类型：rewrite、expand、polish 等

摘要

状态：待处理/已接受/已拒绝/已失效

操作：定位、查看前后对比、复制建议、回滚到该状态

## 9. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 生成修订 | Agent 改写选区后正文显示 pending revision，不直接覆盖。 |
| 接受修订 | 正文变为 afterText，状态为 accepted，可撤销。 |
| 拒绝修订 | 正文保持 beforeText，状态为 rejected。 |
| 冲突检测 | 生成期间修改原文后，系统不强行套用旧 patch。 |
| 批量审核 | 一次 AgentTask 的多条修订可整体接受/拒绝。 |
| 历史追踪 | 每条 AI 修改可追溯 prompt、model、时间和结果。 |

# 06 阶段 5：结构化小说知识库

定义角色、世界观、笔记、大纲、时间线和一致性检查所需的数据与交互。

## 1. 阶段目标

阶段 5 让 Novel Creator 从普通 AI 编辑器变成小说创作工作台。知识库承载角色、世界观、时间线、伏笔、素材和大纲，让 Agent 能长期理解项目，而不是只看当前聊天窗口。

## 2. 大纲模型

| 字段 | 说明 |
| --- | --- |
| id/projectId | 唯一标识和项目归属。 |
| parentId/order | 支持卷/章/节/场景嵌套和排序。 |
| title | 节点标题。 |
| nodeType | volume/chapter/scene/beat/custom。 |
| summary | 节点摘要。 |
| linkedChapterId | 绑定正文章节。 |
| status | planned/writing/done/archived。 |

## 3. 角色卡

角色卡建议字段：

Character {

id, projectId, name, aliases,

role: protagonist | antagonist | supporting | minor | custom,

description, appearance, personality,

goals, conflicts, secrets,

relationships: [{targetCharacterId, relationType, description}],

firstAppearanceChapterId?, tags,

consistencyFacts: [Fact]

}

Fact 用于一致性检查，例如年龄、称呼、能力限制、禁忌、重要经历。

## 4. 世界观设定

| 分类 | 示例字段 |
| --- | --- |
| 地理 | 地点、地貌、距离、势力范围。 |
| 历史 | 年代、重大事件、纪年法。 |
| 规则系统 | 魔法、科技、超能力、社会制度。 |
| 组织势力 | 组织目标、成员、资源、敌对关系。 |
| 文化习俗 | 语言、礼仪、宗教、节日、禁忌。 |
| 物品道具 | 来源、能力、限制、持有人。 |

## 5. 笔记与资料卡

Note 分为四类：

idea：灵感。

research：调研资料。

decision：用户确认过的设定决策。

issue：待修复问题。

资料卡必须区分“来源摘要”和“创作用改写”。联网资料不得直接混入正文，除非用户明确改写并确认。

## 6. 一致性检查类型

| 检查类型 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 角色一致性 | 角色卡、章节正文、角色事实 | 疑似矛盾、位置、建议修复 |
| 时间线一致性 | 章节顺序、时间线事件、正文时间表达 | 时间冲突、缺失节点 |
| 世界观规则 | 设定条目、正文事件 | 规则违背、例外是否解释 |
| 伏笔回收 | 笔记/大纲/正文线索 | 未回收伏笔、可能回收章节 |
| 视角人称 | 章节正文、写作偏好 | 人称漂移、视角越界 |
| 风格一致性 | 风格配置、章节样本 | 偏离程度、修改建议 |

## 7. 知识库与 Agent 的关系

Agent 使用知识库时必须注明引用范围：

本次使用了哪些角色卡。

本次使用了哪些世界观条目。

本次使用了哪些笔记或调研资料。

哪些内容缺失导致建议可信度下降。

用户应能从 Agent 回复跳转到相关知识条目。

## 8. UX 要求

左侧栏提供“大纲 / 角色 / 世界观 / 笔记”切换。

编辑器中选中文本可创建角色事实或笔记。

Agent 生成设定更新时，先进入“建议变更”，用户确认后写入知识库。

知识库条目支持标签和全文搜索。

角色卡和世界观不应强制用户一开始填写，可从正文中逐步抽取。

## 9. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 创建角色 | 角色卡保存后可被章节和 Agent 引用。 |
| 创建设定 | 世界观条目可分类、搜索、编辑。 |
| 笔记入库 | 用户或搜索摘要可保存为 Note，并保留来源。 |
| 从正文抽取 | 选中文本可生成角色事实建议，确认后写入。 |
| 一致性检查 | 至少能检查角色事实与当前章节的明显矛盾。 |
| 上下文引用 | Agent 回复显示本次使用的知识库条目。 |

# 07 阶段 6：联网搜索与引用治理

定义搜索流程、网页提取、资料卡、引用、缓存、版权边界和前端架构限制。

## 1. 阶段目标

阶段 6 提供可控的联网调研能力。Agent 可以搜索、提取、总结资料，并写入项目资料库，但不能把外部内容无约束地直接变成小说正文。重点是可信来源、可追溯引用、用户确认和版权边界。

## 2. 搜索模式

| 模式 | 说明 | 默认策略 |
| --- | --- | --- |
| 手动搜索 | 用户输入查询词或从 Agent 面板触发 | 默认启用，风险低。 |
| Agent 建议搜索 | Agent 提出需要查哪些问题，用户确认后执行 | 推荐默认。 |
| 自动深度搜索 | Agent 多轮搜索、提取、总结 | 高级模式，需明确开关和预算。 |

## 3. 搜索流程

用户问题/Agent 查询建议

-> SearchPlan(query, intent, maxResults, language)

-> SearchProvider.search()

-> WebExtractor.fetchAndClean()

-> SourceCard(title, url, snippet, extractedText, credibilityHint)

-> ResearchNote(summary, quotes?, citations)

-> 用户确认保存到资料库

## 4. SourceCard 字段

SourceCard {

id, projectId, query,

title, url, domain, publishedAt?, retrievedAt,

snippet, extractedText?, summary,

credibilityHint?, language,

cacheKey, tags

}

retrievedAt 必须记录，因为网页内容会变化。

## 5. 引用规则

| 规则 | 说明 |
| --- | --- |
| 资料引用 | 调研笔记必须保留 URL、标题、检索时间。 |
| 正文隔离 | 小说正文默认不插入引用脚注，除非用户选择非虚构/注释模式。 |
| 短引用限制 | 允许保存短摘录用于参考，但不鼓励长段复制。 |
| 摘要改写 | Agent 应输出消化后的资料摘要，不直接复述网页长文本。 |
| 来源可信度 | 不自动声明权威；只显示来源域名、时间和可疑提示。 |

## 6. 前端架构限制与降级

| 问题 | 风险 | 降级方案 |
| --- | --- | --- |
| Web 端 API Key | 前端直连搜索/LLM 可能暴露密钥 | 提示风险或提供用户自托管代理配置。 |
| CORS | 浏览器无法直接抓取很多网页 | 使用搜索 API 摘要；或让用户粘贴内容；或配置代理。 |
| 反爬/动态页面 | 正文提取失败 | 保存搜索结果摘要，提示“无法提取全文”。 |
| 长任务中断 | 切后台或刷新导致任务停止 | 任务状态持久化，允许重试。 |
| 搜索成本 | 深度搜索可能费用高 | 设置最大结果、最大页面、预算提示。 |

## 7. 版权与安全提示

产品应内置提示：

调研资料仅用于理解背景，不应大段复制到正文。

对真实人物、医学、法律、金融、历史事实等内容，Agent 结果仅供创作参考，需要用户自行核实。

若搜索涉及敏感、成人、暴力或受限主题，应遵守服务商和平台政策，并提示用户风险。

## 8. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 手动搜索 | 输入查询词后返回结果列表，包含标题、URL、摘要。 |
| 保存资料 | 搜索结果可保存为 Research Note，并保留 retrievedAt。 |
| 提取失败 | CORS/抓取失败时有提示，不阻断搜索结果使用。 |
| Agent 调研 | Agent 能生成搜索计划，用户确认后执行。 |
| 引用展示 | 资料卡中可查看来源 URL、查询词、检索时间。 |
| 缓存命中 | 重复搜索同一 URL 时优先使用缓存并提示更新时间。 |

# 08 阶段 7：高级会话、分支与时光机

定义多 Session、上下文摘要、分支、快照、回溯和合并的边界，避免概念失控。

## 1. 阶段目标

阶段 7 引入高级创作探索能力：多个对话方向、上下文摘要、项目快照、分支尝试和时光机回溯。该阶段必须强调“可理解”和“可恢复”，避免用户不知道自己处在哪条时间线。

## 2. Session 模型

Session {

id, projectId, title,

stage: brainstorm | research | outline | writing | polish | custom,

parentSessionId?, branchName?,

messages,

contextSnapshotId?,

createdAt, updatedAt, archived

}

Session 是对话容器，不等同于项目版本。对话分支不应自动改变项目正文，除非用户确认应用结果。

## 3. 上下文摘要

当消息超过上下文窗口时，系统生成 ContextSummary：

ContextSummary {

id, sessionId, coveredMessageRange,

summary,

keyDecisions,

unresolvedQuestions,

referencedEntities,

createdAt,

model

}

摘要不能替代原始消息。用户应能展开查看原始对话。

## 4. 快照与时光机边界

| 概念 | 说明 |
| --- | --- |
| Snapshot | 项目数据在某一时间点的只读备份。 |
| Manual Snapshot | 用户手动创建，适合重大修改前。 |
| Auto Snapshot | 迁移、批量修订、导入前自动创建。 |
| Time Machine | 从快照恢复或基于快照创建分支。 |
| Branch | 基于某快照复制出的项目状态，用于探索不同剧情方向。 |

## 5. 回溯规则

必须避免“对话回溯”和“项目回溯”混淆：

回到某条对话消息：只影响当前 Session 后续对话，不自动回滚正文。

恢复项目快照：会改变项目数据，必须二次确认，并先创建当前状态备份。

基于快照创建分支：推荐默认方式，安全性高于直接覆盖当前项目。

## 6. 分支合并

| 能力 | 要求 |
| --- | --- |
| 分支命名 | 创建时必须命名，例如“黑暗结局路线”。 |
| 差异查看 | 展示章节、大纲、角色、设定的差异摘要。 |
| 选择性合并 | 允许只合并某章节或某角色卡。 |
| 冲突提示 | 同一实体两边均修改时，用户选择保留哪一版。 |
| 不可自动合并正文 | 长文本冲突必须由用户确认。 |

## 7. UX 要求

顶部明确显示当前项目/当前分支。

时光机入口不应放在高频写作按钮附近，避免误触。

恢复快照前显示影响范围：章节数、角色数、笔记数、会话数。

默认推荐“创建分支继续”，而不是“覆盖当前项目”。

## 8. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 多会话 | 同一项目可创建多个 Session，消息互不混淆。 |
| 摘要生成 | 长对话生成摘要后，后续 Agent 可引用摘要。 |
| 手动快照 | 用户可创建快照并查看创建时间和说明。 |
| 基于快照分支 | 可从快照创建分支项目/分支状态。 |
| 恢复确认 | 恢复快照前有影响范围和当前备份提示。 |
| 差异查看 | 分支与主线至少能展示章节标题和正文变更摘要。 |

# 09 阶段 8：导出与多端体验

定义 TXT、Markdown、EPUB、PDF、DOCX 导出，以及桌面、平板、手机的响应式交互。

## 1. 阶段目标

阶段 8 完善成稿交付和多端体验。导出不是简单保存文本，而是将项目结构、章节顺序、标题层级、元数据和用户排版配置转成可交付文件。多端体验则要避免把桌面三栏布局硬塞进手机。

## 2. 导出流程

选择导出格式

-> 选择范围：全书/卷/章节/当前章

-> 选择模板与排版设置

-> 预览

-> 生成文件

-> 记录 ExportLog

导出不应修改项目正文，但可以记录导出日志。

## 3. 格式要求

| 格式 | 要求 |
| --- | --- |
| TXT | 章节标题 + 纯文本正文；可选空行、分隔线、编码 UTF-8。 |
| Markdown | 保留标题层级、列表、引用、注释；适合二次编辑。 |
| EPUB | 生成目录、元数据、封面、章节导航；正文转 XHTML。 |
| PDF | 页面尺寸、边距、字体、字号、页码、目录；适合打印和投稿预览。 |
| DOCX | Word 兼容标题样式、正文样式、目录占位、基本格式保留。 |
| Project Package | 完整项目备份，包含数据、附件、导出日志和 schemaVersion。 |

## 4. 导出设置

| 设置 | 说明 |
| --- | --- |
| 章节编号 | 使用原标题/自动编号/隐藏编号。 |
| 作者信息 | 可写入元数据或封面。 |
| 封面 | EPUB/PDF 可选。 |
| 字体字号 | PDF/DOCX 可配置；缺失字体需降级。 |
| 是否包含注释 | 默认不包含内部笔记；用户可选择附录。 |
| 是否包含修订 | 默认导出已接受正文；pending revision 需提示。 |

## 5. Pending Revision 导出规则

当存在待处理修订时，导出前必须提示：

仅导出当前正文，不包含未接受修订。

导出包含修订标记版本。

先处理所有修订。

默认选项应为“仅导出已接受内容”，避免把未确认 AI 文本混入成稿。

## 6. 响应式布局

| 设备 | 推荐交互 |
| --- | --- |
| 桌面 | 三栏布局：左结构/中编辑/右 Agent；支持项目标签页。 |
| 平板横屏 | 三栏可折叠，Agent 可浮层。 |
| 平板竖屏 | 左栏抽屉，中间编辑，Agent 作为侧滑面板。 |
| 手机 | 底部导航：正文、大纲、资料、AI；单任务页面优先。 |
| Web | 注意 API Key 暴露、浏览器下载、CORS 限制。 |

## 7. 快捷键

| 操作 | 桌面快捷键建议 |
| --- | --- |
| 打开 Agent | Cmd/Ctrl + J |
| 续写 | Cmd/Ctrl + Enter |
| 接受修订 | Cmd/Ctrl + Shift + A |
| 拒绝修订 | Cmd/Ctrl + Shift + R |
| 保存 | Cmd/Ctrl + S |
| 全局搜索 | Cmd/Ctrl + K |
| 专注模式 | Cmd/Ctrl + Shift + F |

## 8. 阶段验收

| 场景 | 通过标准 |
| --- | --- |
| 导出 TXT/MD | 全书章节顺序正确，特殊字符不乱码。 |
| 导出 DOCX | 标题和正文样式可在 Word/LibreOffice 打开。 |
| 导出 PDF | 页码、标题、正文无明显错位。 |
| 导出 EPUB | 可被常见阅读器打开，目录可跳转。 |
| 移动端写作 | 手机可完成打开章节、编辑、保存、询问 AI。 |
| Pending 提示 | 存在未处理修订时导出前出现明确选择。 |

# 10 验收测试矩阵

把各阶段需求转成可执行测试清单，供 LLM 逐项生成与验证。

## 1. 测试原则

验收测试的目标不是覆盖所有代码，而是保证每个阶段的用户闭环、数据完整性和失败降级成立。LLM 每完成一个模块，应补齐或更新对应测试。

测试分三类：

Unit：实体、Repository、工具函数、diff 算法。

Integration：AgentTask、存储、编辑器命令、导出流程。

E2E/Manual：用户从 UI 完成核心路径。

## 2. 核心路径测试

| ID | 路径 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| E2E-001 | 新建项目 -> 输入正文 -> 自动保存 -> 重启 | 正文和章节结构完整恢复。 |
| E2E-002 | 创建 3 个章节 -> 调整顺序 -> 导出 Markdown | 导出顺序与 UI 顺序一致。 |
| E2E-003 | 配置模型 -> Agent 续写 -> 生成待处理修订 | 正文不被直接覆盖。 |
| E2E-004 | 接受 Agent 修订 -> 撤销 -> 重做 | 正文和修订状态符合预期。 |
| E2E-005 | 创建角色事实 -> 检查当前章一致性 | 返回至少一个结构化检查结果或无问题说明。 |
| E2E-006 | 搜索资料 -> 保存资料卡 -> Agent 引用资料 | 资料卡包含 URL 和 retrievedAt。 |
| E2E-007 | 创建快照 -> 修改章节 -> 基于快照创建分支 | 主线和分支内容可区分。 |
| E2E-008 | 存在 pending revision 时导出 | 导出前有提示，默认不包含未接受内容。 |

## 3. 失败路径测试

| ID | 失败场景 | 预期 |
| --- | --- | --- |
| FAIL-001 | API Key 错误 | 显示认证失败，不创建空消息。 |
| FAIL-002 | LLM 流式中断 | AgentTask failed/cancelled，正文不损坏。 |
| FAIL-003 | 保存失败 | 编辑器保留内存态并提示重试。 |
| FAIL-004 | 导出路径不可写 | 显示错误，不改变项目。 |
| FAIL-005 | 搜索网页提取失败 | 保留搜索结果摘要并提示无法提取全文。 |
| FAIL-006 | 迁移失败 | 保留旧数据，提示备份路径。 |
| FAIL-007 | 修订应用时正文已变化 | 进入冲突状态，不强行覆盖。 |

## 4. 数据一致性测试

| 对象 | 测试点 |
| --- | --- |
| Project | 创建、重命名、删除、导出项目包后数据一致。 |
| Chapter | content、plainTextCache、wordCount 同步更新。 |
| Revision | pending/accepted/rejected/superseded 状态转换合法。 |
| Session | 消息顺序、流式消息、失败消息可恢复。 |
| Knowledge | 角色、设定、笔记的 projectId 与引用关系正确。 |
| Snapshot | 快照恢复或分支创建不丢失原数据。 |

## 5. 性能验收

| 场景 | 目标 |
| --- | --- |
| 打开 100 章项目 | 不一次性渲染所有正文，首屏可交互。 |
| 单章 2 万字 | 编辑、保存和字数统计无明显卡顿。 |
| Agent 流式输出 3000 字 | UI 可取消，滚动和输入不被长期阻塞。 |
| 全文搜索 500 条知识库记录 | 结果在可接受时间内返回。 |
| 导出 20 万字 Markdown/TXT | 不崩溃，进度可见。 |

## 6. LLM 生成代码验收提示模板

每次要求 LLM 实现模块时，建议附加：

请基于现有领域模型实现【模块名】。

要求：

1. 不新增重复实体；如需字段，先说明迁移方案。

2. 所有写入通过 Repository 或 Command，不直接在 UI 中操作数据库。

3. 给出改动文件列表。

4. 给出正常路径、失败路径、边界路径测试。

5. 给出手动验收步骤。

6. 若有无法实现处，明确降级方案，不得静默跳过。

# 11 LLM 实施工作流与提示词模板

把需求转成 LLM 可执行的工作流、任务拆分和提示词模板。

## 1. 实施工作流

推荐每个模块按以下循环执行：

读取规格 -> 生成设计草案 -> 确认接口 -> 生成代码 -> 生成测试 -> 运行测试 -> 修复 -> 更新文档

禁止从 UI 直接开始生成整套应用。应先固定 domain、repository、editor command、agent tool contract。

## 2. 任务颗粒度

| 颗粒度 | 示例 | 是否推荐 |
| --- | --- | --- |
| 过大 | 一次生成完整 Novel Creator | 不推荐，难验证。 |
| 适中 | 实现 ChapterRepository + 单元测试 | 推荐。 |
| 适中 | 实现 RewriteTool 契约和 mock LLM 测试 | 推荐。 |
| 过小 | 只写一个按钮样式 | 可作为修复任务，不适合主流程。 |

## 3. 通用实现提示词

你是该项目的实现 Agent。请严格遵守已定义的领域模型和阶段需求。

当前任务：【填写任务名】

所属阶段：【填写阶段】

输入文档：【列出相关规格】

请输出：

1. 设计说明：本任务涉及哪些实体、接口、状态。

2. 文件改动计划：新增/修改/删除文件。

3. 代码实现。

4. 测试代码。

5. 手动验收步骤。

6. 风险和降级方案。

约束：

- 不得绕过 Repository 直接写数据库。

- Agent 不得直接覆盖正文，只能返回 RevisionPatch 或建议。

- 所有异步任务必须有 running/succeeded/failed/cancelled 状态。

- 所有错误必须转成 AppError 或同类结构。

## 4. 修复提示词

以下测试/现象失败：【粘贴失败信息】

请只修复与失败相关的最小范围。

要求：

1. 先解释根因。

2. 列出将修改的文件。

3. 保持既有接口兼容，若必须破坏兼容，说明迁移方案。

4. 补充回归测试。

5. 不要重写无关模块。

## 5. 代码审查提示词

请审查以下改动是否符合 Novel Creator 阶段需求。

重点检查：

- 是否违反领域模型。

- 是否存在 Agent 静默写入正文。

- 是否缺少失败状态。

- 是否绕过 Repository。

- 是否导致移动端交互不可用。

- 是否缺少测试或迁移。

请按“必须修复 / 建议优化 / 可接受”分类输出。

## 6. 文档更新提示词

根据本次实现结果更新需求文档。

要求：

- 只更新与实际实现相关的部分。

- 标记已实现、部分实现、未实现。

- 若实际实现偏离原需求，说明原因和影响。

- 更新验收测试矩阵。

## 7. 实施顺序建议

推荐顺序不是产品版本，而是依赖拓扑： 1. Domain model + serialization。 2. Repository + local storage。 3. Project workspace + chapter editor。 4. LLM provider settings + mock LLM。 5. Agent session + basic writing tools。 6. RevisionPatch + accept/reject。 7. Knowledge base。 8. Search module。 9. Snapshot/branch。 10. Export formats and responsive polish。